风险告知书
致：全体投标人
鉴于：
1. 我司（海南天然橡胶产业集团股份有限公司新中分公司）拟将位于海南省万宁市    片区   队    亩胶园土地（下称“标的土地”）通过海南省农村产权交易平台进行公开招租。
2. 为维护招标投标活动的公开、公平、公正，保障贵方充分了解标的土地现状及潜在风险后自主决策，我司特就标的土地的现状及风险正式告知如下。
一、标的土地现状特别提示
1. 地上附着物及构筑物：用地红线范围内现存有私人种植的     等青苗作物，以及    等构筑物。
2. 既有合同权益：虽目前未发现，但不排除用地范围内部分区域可能存在早期已签订生效的土地承包/租赁合同，存有既定第三方合同权益。
3. 土地交付安排：标的土地按现状交付。土地交付时间以项目办理完采伐证后，给予6个月的采伐木材时间，六个月后以项目地块红线图边界为交地依据，开始收取土地租金。
二、潜在风险告知
贵方在参与竞标及后续履约过程中，可能面临但不限于以下风险：
1. 权益纠纷与协调风险：标的土地上的青苗及附着物所有权人或家属、既有土地合同承租方等第三方均享有相关合法权益，各方诉求不一。在贵方取得承租权后，极有可能因权益处置问题引发争议，导致阻挠施工、信访、诉讼等情况发生，直接影响项目的正常推进。
2. 全部经济成本风险：贵方中标并签订正式合同后，为清理青苗、迁移坟墓、解除或衔接既有土地合同、处理相关方诉求等所产生的一切费用（包括但不限于人员安置费、迁移费、作物处置费、合同相关补偿款、协调维稳费、律师费、诉讼费等），全部由贵方独立承担。我司不承担任何形式的费用。
3. 工期延误与经营损失风险：若上述遗留问题未能由贵方妥善、及时处理，将直接阻碍场地平整、设备进场、作物种植等关键环节，大概率造成工期延误及后续经营损失，该等损失由贵方自行承担，与我司无关。
4. 法律合规风险：若贵方在处理地上附着物、协调既有合同关系时，未依法依规进行（如未经权利人同意擅自移除、未达成协议强行施工等），将可能引发民事侵权赔偿、行政处罚乃至其他法律责任。
5. 按现状交付风险：标的土地按现状交付，项目用地范围内所有林下青苗、地面附着物清理、补偿及被占地回收工作，均全部由承租方全权负责，清理过程中产生费用由承租方自行承担。
三、投标人承诺
贵方一旦参与本次投标，即视为已充分理解并自愿接受以下承诺：
1. 贵方已自行前往标的土地现场实地踏勘，现场查看地块地形地貌、四至边界、土壤条件，充分知悉地块内青苗作物、私自占地、违规搭建简易棚、地上杂物、周边环境、通行条件等标的全部现状。
2. 贵方已完全理解竞标公告、招标文件全部条款，不存在信息误解，后续不得以标的现场现状、地上附着物等任何理由拒签合同、拒缴租金、索要补偿、违约弃标。
3. 贵方中标后严格按照竞标公告、招标文件要求履行全部义务，自行承担现场清场带来的所有风险、费用与法律责任。
4. 贵方承诺不以标的土地存在上述瑕疵或发生相关纠纷为由，拒绝签订或履行《土地租赁合同》、要求降低租金、延长租期、置换土地、要求我司承担任何责任，或在竞标成功后单方放弃。
四、重要声明
1. 本告知书是本次招租文件的组成部分，与招租公告、招标文件具有同等法律效力。
2. 本告知书的发布及确认，不视为我司对标的土地可能存在的任何瑕疵或风险的担保或承诺。我司按现状提供土地，贵方按现状自主决定是否参与竞标及承租。
3. 贵方在参与竞标前，务必再次自行审慎评估所有风险，并可独立寻求专业法律意见。一旦参与投标，即表明贵方已完全知悉并自愿承担全部风险与责任。
4. 违约责任特别提示：贵方一旦中标，如有反悔（包括但不限于无正当理由拒签合同、在签订合同时提出附加条件、不按招标文件要求提交履约保证金等），即构成违约，我司有权不予退还贵方已缴纳的投标（竞价）保证金。
请贵方仔细阅读上述全部条款。贵方提交投标文件即视为已完全知悉并接受本告知书全部内容，自愿承担相应风险与责任。



我方已详细阅读并完全理解此风险告知书内容，对风险告知书无异议。
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