大底村屯砂场疏浚物处置合同
甲方（出让方）：定安县乡村振兴投资发展有限公司
乙方（中标方）：
双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，在平等、自愿、公平和诚实信用基础上，订立本合同。
1.甲方对大底村屯砂场场地内残留砾石分离物、残留物料等疏浚物进行公开处置并清理场地。
2.乙方经公共资源交易平台公开竞价/公开拍卖方式中标，取得本项目标的物受让及场地清运资格。
第一条 合同文件及解释顺序
1.1 本合同文件包括：
（1）本合同及补充协议；
（2）中标通知书、成交确认书； 
（3）地形测绘报告；
（4）双方确认的其他文件。
1.2 上述文件互为补充和解释。不一致时，按本合同及补充协议、中标通知书、成交确认书、地形测绘报告的顺序解释；但不得违背公开交易文件的实质性条款。
1.3 乙方已现场踏勘并确认标的物现状、场地条件、清运边界及周边环境，自愿按现状受让并承担清运、场地平整及恢复责任。

第二条 标的物及处置范围
2.1 标的物：甲方河砂销售项目场地内存量砾石分离物、残留物料等疏浚物，主要包括：
（1）砾石分离物：722.75立方米；
（2）残留物料或场地损耗垫层：4326.38立方米；
（3）疏浚物淤泥：1848.61立方米;
上述合计：6897.74立方米。
具体以地形测绘报告为准。计量单位为立方米。
2.2 处置范围包括场地内所有存量的砾石分离物、残留物料类，以及与农用地原生土壤混杂的残留分离杂质、砾石及各类砂石残渣。乙方负责将上述标的物清运出场，并完成场地平整、恢复原有地形地貌，满足场地交接条件。
2.3 乙方不得借清运之机超范围取土、采砂、挖取农用地原生土壤或场地原状土层，不得越界清运、私自处置或倾倒。清运边界以甲方现场指界为准。
2.4 本合同标的物按现状交付。标的物的含水率、杂质含量、品质差异、实际清运数量变化等风险由乙方在踏勘后自行判断并承担；除甲方书面确认的计量调整外，乙方不得以此要求调整成交单价或拒绝付款、清运。
第三条 成交价款及计量结算
3.1 成交单价：人民币 35 元/立方米（含税，按成交确认书执行）。计量方量：6897.74立方米；总价：人民币241420.9元（大写：贰拾肆万壹仟肆佰贰拾元玖角）。
3.2 本项目采用包干整体出让方式。以地形测绘报告为计量依据，按“成交单价×确认方量”计算；
3.3 乙方承担标的物清运所需包括但不限于机械、人工、运输、装载、处置、场地平整、安全环保措施、税费等全部费用。
第四条 价款支付及履约保证金
4.1 乙方应在本合同签订后 7 日内，将本合同总价人民币    元一次性支付至甲方指定账户。甲方收款账户信息：
户名： 
开户行：
账号：
4.2 乙方付清总价且履约保证金到账后，甲方按约定交付场地。乙方不得以尚未清运、尚未销售或标的物品质差异等为由拒绝或迟延付款。
[bookmark: _GoBack]4.3 履约保证金：乙方应在本合同签订后 3 日内提交成交价  10  %的履约保证金至甲方指定账户。即履约保证金     元，验收合格、乙方无违约且完成场地交接后  7   日内，甲方无息退还；乙方违约的，甲方有权从履约保证金中扣除违约金及赔偿款。
履约保证金收款账户
户名： 
开户行：
账号：
4.4 甲方收款后出具合法收款凭证。交易税费按法律法规及成交确认书约定执行，乙方经营及清运处置环节税费由乙方自行承担。
第五条 交付、清运期限及运输管理
5.1 甲方会同乙方现场指界，双方签署交割清单后视为交付。乙方进场前，乙方组织对进场人员进行安全教育培训并落实。
5.2 清运期限：自场地交付且乙方付清价款、履约保证金到账之日起   20  日历天内完成全部清运、场地平整及恢复。乙方应连续作业，不得在场地内长期堆存；未经甲方书面同意，不得在场地内设置筛分、水洗、加工设施或就地销售。
5.3 乙方运输车辆、人员及机械应具备相应资质和证照。所有出场运输车辆须符合《超限运输车辆行驶公路管理规定》等规定，不得超载，并采取覆盖、冲洗、限速等措施，防止抛洒滴漏。因超载、违规运输、抛洒、非法倾倒等产生的处罚、赔偿及责任由乙方承担。
5.4未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包。
5.5自甲方正式交付场地给乙方后，乙方负责所有场地管理，包括但不限于场地管理期间产生的看护、安保、机械、人工、运输、环保、安全。甲方及有关部门的监督检查不免除乙方的场地管理责任；因乙方管理不善造成安全事故、环境污染、第三方损害或行政处罚的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方及第三方损失。
第六条 场地恢复与验收
6.1 验收标准：场地内标的物存量清零、无遗留疏浚物；场地平整，恢复原有地形地貌；满足场地交接条件；处置过程中无扬尘、噪音、水土流失及安全环保遗留问题。
6.2 验收合格并完成场地交接后，甲方按约定退还履约保证金。
第七条 安全环保责任
7.1 乙方为清运处置期间安全生产和环境保护责任主体，应建立安全环保管理制度，落实安全教育培训、警示防护、机械车辆管理、人员保险等措施。因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方及第三方损失。
7.2 乙方应落实扬尘、噪音、水土流失防控措施，包括洒水降尘、车辆覆盖、限速行驶、作业时段控制措施等。
7.3 乙方违反安全环保、超载运输、越界清运、破坏农用地原生土壤或周边环境等规定，受到行政处罚或造成损害的，由乙方承担全部责任；甲方有权要求乙方立即整改、赔偿损失，并视情节解除合同。
第八条 双方权利义务
8.1 甲方权利义务：
（1）提供测绘报告，进行现场指界；
（2）对清运、安全、环保、合规情况进行监督；
（3）按约收取成交价款及履约保证金；
8.2 乙方权利义务：
（1）按约支付成交价款及履约保证金；
（2）自行组织机械、人员和运输，按约完成清运、场地平整和恢复；
（3）合法运输、合法处置，不得超载、越界、超范围处置；
（4）保护现场及周边农用地、道路、设施，不得挖取原生土壤或破坏耕作层；
（5）遵守甲方现场管理及安全环保要求；
第九条 合规与廉洁管理
9.1 双方应严格遵守国有企业国有资产处置、公共资源交易管理规定，做到公开透明、流程规范，杜绝私自处置、低价处置、流程缺失等违规行为。
9.2 乙方不得以任何形式向甲方工作人员行贿或提供不正当利益，不得串通报价、转包渔利。违反的，甲方有权解除合同、不予退还履约保证金，并依法追究责任。
第十条 违约责任
10.1 乙方逾期支付成交价款或履约保证金的，每逾期一日按1000元/日向甲方支付违约金；逾期超过 7 日的，甲方有权解除合同，履约保证金或投标保证金不予退还；已缴纳款项不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。逾期期间，甲方有权暂停交付场地，清运期限相应顺延。
10.2 乙方逾期完成清运或场地恢复的，每逾期一日按民币3000元/日支付违约金；逾期超过14日的，甲方有权解除合同，未清运标的物由甲方另行处置，费用由乙方承担，履约保证金不予退还，处置费用及甲方其他相关支出由乙方承担，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。
10.3 乙方超范围清运、越界取土采砂、破坏农用地原生土壤、私自处置、非法倾倒、超载运输或违反安全环保规定的，应立即停止并整改，赔偿甲方及第三方全部损失，并向甲方支付违约金人民币10000元；情节严重的，甲方有权解除合同并报有关部门处理，追偿范围包括但不限于甲方对外支付的赔偿金、罚款、诉讼费、律师费、鉴定费、公证费及差旅费等全部支出。甲方有权自履约保证金中直接扣除相应款项。
10.4 因乙方原因发生安全、环保事故的，乙方承担全部责任及赔偿；甲方因此先行承担责任的，有权向乙方追偿。
10.5 甲方无正当理由未按约交付场地的，清运期限相应顺延；给乙方造成直接损失的，依法承担相应责任。
第十一条 不可抗力
因不可抗力致使合同不能履行或不能按期履行的，受影响方应及时通知对方并在合理期限内提供证明，经双方确认后可相应顺延履行期限；法律另有规定的，从其规定。
第十二条 争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应先行协商解决；协商不成的，任何一方可向定安县人民法院提起诉讼。
第十三条 其他
13.1 本合同自双方盖章并由法定代表人/负责人或授权代表签字之日起生效。
13.2 本合同正本 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。
13.3 未尽事宜由双方另行签订补充协议；补充协议不得违背公开交易文件的实质性条款。


甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：     年   月   日


乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：     年   月   日


签订地点：定安县
